По результатам проведения натурного обследования были выделены дворы и общественные территории, которые были включены в муниципальную программу «Формированию комфортной городской среды на 2018-2022 года».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование мероприятий | Перечень благоустраиваемых территорий | Виды работ, исходя из минимального перечня | Общая стоимость, руб. |
| 2018 год | Благоустройство дворовых территорий | 1. г.Покачи, ул.Мира д.1, д.3, д.5, д.7 | Ремонт дворовых проездов | 4 500 000 |
| 2. г.Покачи, ул.Таежная д.2, ул.Молодежная, д.1 | Ремонт дворовых проездов | 3 000 000 |
| Благоустройство общественных территорий | 1. г.Покачи, ул.Таежная, д. 16, | - II этап Сквер по ул. Таежная | 10 000 000 |
| Итого: | | | 17 500 000 |
| 2019 год | Благоустройство дворовых территорий | 1. г.Покачи, ул.Ленина д.2, д.4 | Ремонт дворовых проездов | 3 000 000 |
| Благоустройство общественных территорий | 1. г.Покачи, ул.Ленина, д.3 | - III этап Сквер по ул. Таежная | 15 000 000 |
| Итого: | | | 18 000 000 |
| 2020 год | Благоустройство дворовых территорий | 1. г.Покачи, ул.Комсомольская д.7, д.5 | Ремонт дворовых проездов | 3 000 000 |
| 2. г.Покачи, ул.Таежная д.10 | Ремонт дворовых проездов | 1 000 000 |
| Благоустройство общественных территорий | 1. г.Покачи, пер.Парковый | -Парковая зона I этап | 15 000 000 |
| Итого: | | | 20 000 000 |
| 2021 год | Благоустройство дворовых территорий | 1. г.Покачи, ул.Молодежная д.11, ул.Комсомольская д.1 | Ремонт дворовых проездов | 4 500 000 |
| 2. г.Покачи, Молодежная д.7 | Ремонт дворовых проездов | 1 000 000 |
| Благоустройство общественных территорий | 1. г.Покачи, пер.Парковый | -Парковая зона II этап | 15 000 000 |
| Итого: | | | 19 500 000 |
| 2022 год | Благоустройство дворовых территорий | 1. г.Покачи, ул.Молодежная д.9, д.15 | Ремонт дворовых проездов | 4 500 000 |
| 2. . г.Покачи, ул.Ленина, д.1, д.3, д.5, д.7 | Ремонт дворовых проездов | 5 000 000 |
| Благоустройство общественных территорий | 1. г.Покачи, пер.Парковый | -Велосипедная дорожка | 5 000 000 |
| Итого: | | | 14 500 000 |