Приложение 1

к постановлению администрации

города Покачи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА ПОКАЧИ**

**НА 2018 - 2022 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании города Покачи на 2018 - 2022 годы» (далее - муниципальная программа) |
| Правовое обоснование, необходимое для разработки программы, вопрос местного значения или отдельное государственное полномочие, на решение которого направлена программа | Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 18.04.2017 №5 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;  Постановление Правительства РФ от 10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год;  Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация города Покачи |
| Разработчик  муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи |
| Исполнители программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Покачи, Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации города Покачи |
| Координатор программы | Первый заместитель администрации города Покачи |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Покачи путем реализации комплекса первоочередных мероприятий |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности | За период действия муниципальной программы:   1. Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, зон отдыха) составит 2 единицы. 2. Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения, составит 1 единицу – застройка 8 микрорайона.   4. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 9 единиц |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 годы составляет 17 580 000,00 рублей, в том числе:  - бюджет города – 10 000 000,00 рублей;  - внебюджетные источники – 80 000,00 рублей.  Финансирование муниципальной программы по годам:  - 2019 год – бюджет города – 33 000 000,00 рублей;  - 2020 год – бюджет города – 9 000 000,00 рублей;  - 2021 год – бюджет города – 10 500 000,00 рублей;  - 2022 год – бюджет города – 14 500 000,00 рублей. |

Статья 1. Характеристика вопросов, на решение которых направлена муниципальная программа

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением города Покачи в соответствии с:

- паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 18.04.2017 №5 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории города Покачи, решаемой в муниципальной программе, является улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования, а также улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Проведенный анализ текущего состояния благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами территорий общественного пользования города Покачи показал, что состояние благоустройства не полной мере соответствует современным нормам комфортности.

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посещаемых мест общественного пользования, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит создать благоприятные условия жизнедеятельности, повысить комфортность проживания и отдыха населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Идеей пространственного объекта является создание культурно - пешеходной тропы, берущей начало у Сквера по улице Таежная проходящей до улицы Ленина, по улице Комсомольской, ведущей к скверу у Детской музыкальной школы и по направлению к парку «Защитникам отечества» и до улицы Таежная.

Направление пешеходной тропы определено по значимым территориям города:

- улица Таежная со сквером - уникальное пространство для отдыха горожан, один из узнаваемых символов города Покачи.

- Центр детской школы искусств - территория, используемая для проведения культурно - массовых мероприятий;

- парк «Защитникам отечества» - территория, используемая для проведения праздничных мероприятий;

Состояние территорий микрорайонов города является важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства территорий микрорайонов города, в том числе от уровня технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, малых архитектурных форм на детских площадках, наличия мест парковки автомобильного транспорта во многом зависит качество жизни населения.

По состоянию на 01.08.2017 в городе Покачи насчитывается 20 дворовых территорий, на которых расположено 57 многоквартирных жилых домов. Численность населения, проживающего в городе Покачи - 17 тыс. 902 человека. Площадь дворовых территорий составляет 78 762,00 кв. м.

Проведенный анализ территорий микрорайонов города показал, что состояние благоустройства многих из них не в полной степени соответствует современным нормам комфортности. Застройка и благоустройство большинства микрорайонов города выполнялась в 80-90 годы. В результате длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных территорий микрорайонов города из цементобетона и асфальтобетона образовались дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств ощущается острая нехватка парковочных мест.

Таким образом, основными проблемами, на реализацию которых направлены основные мероприятия муниципальной программы, являются:

- недостаточное количество обустроенных пешеходных зон;

- недостаточная степень обустройства отдельных дворовых территорий.

Статья 2. Основная цель и задачи Программы

Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Покачиа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.

Статья 3.Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2018 года по 2022 год.

Статья 4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет 84 580,00 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной программы по годам:

- 2018 год - бюджет города – 10 000 000,00 рублей;

- внебюджетные источники – 80 000,00 рублей.

- 2019 год – бюджет города – 33 000 000,00 рублей;

- 2020 год – бюджет города – 9 000 000,00 рублей;

- 2021 год – бюджет города – 10 500 000,00 рублей;

- 2022 год – бюджет города – 14 500 000,00 рублей

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год.

Статья 5. Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением

1. Механизм реализации муниципальной программы включает:
2. ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;
3. выполнение основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;
4. обеспечение управления муниципальной программой и эффективное использование выделенных средств;
5. представление отчетов о выполнении муниципальной программы.
6. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации города.
7. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:
8. координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;
9. формирование основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и внесение изменений в муниципальную программу;
10. мониторинг и оценку результативности основных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;
11. контроль выполнения основных мероприятий муниципальной программы;
12. подготовку отчета о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;
13. проведение ежеквартальной и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
14. формирование и размещение информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города в разделе «Формирование комфортной городской среды»;
15. внесение оперативной информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
16. внесение информации в государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ).
17. Механизм реализации муниципальной программы:
18. Одним из соисполнителей муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Покачи», которое:
19. в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом учреждения, реализует функции заказчика по проектированию, строительству, реконструкции объектов, включенных в перечень основных мероприятий муниципальной программы;
20. направляет в установленные сроки ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных мероприятий для мониторинга, формирования сводного отчета, оценки эффективности, предоставления в органы власти автономного округа, а также по запросу главы города и Думы города;
21. представляет ответственному исполнителю предложения для внесения изменений в муниципальную программу.
22. Двумя другими соисполнителями муниципальной программы являются отдел архитектуры и градостроительства администрации города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
23. отдел архитектуры и градостроительства администрации города:

* организует разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы.
* организует работу по исполнению основного мероприятия задачи 2 муниципальной программы;
* предоставляет информацию для отчета о ходе реализации муниципальной программы не позднее 10-го числа следующего месяца;
* предоставляет информацию в целях формирования ежемесячного и квартального отчетов для Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным;
* предоставляет информацию для подготовки ответов на запросы органов власти автономного округа, главы города и Думы города;
* вносит оперативную информацию в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
* размещает информацию о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города в разделе «Формирование комфортная городская среда»;
* представляет предложения для внесения изменений в муниципальную программу;
* принимает предложения заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству;

1. управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города:

* взаимодействует с собственниками жилых домов, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами (далее - управляющие организации), по вопросам реализации основных мероприятий муниципальной программы.

1. Реализация основных мероприятий муниципальной программы основана на взаимодействии администрации города, хозяйствующих субъектов и граждан города Покачи.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) и дополнительным перечнями работ.

Минимальный (обязательный) перечень работ включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.

Дополнительный перечень работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок для бытовых отходов, установку велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство ограждений, установку элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

1. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5% от общей стоимости работ по благоустройству.

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, который утверждается правовым актом главы города.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

В качестве мероприятий по благоустройству общественных территорий могут быть предложены следующие виды проектов:

1. благоустройство парков, скверов и иных общественных территорий;
2. устройство освещения улицы, парка, сквера.
3. Приоритеты формирования муниципальной программы основаны на:
4. обустройстве общественных мест с наиболее сконцентрированным сосредоточением граждан (логистическая тропа) – сквер по улице Таежная, парк Победы;
5. участии граждан.
6. Перечень дворовых и общественных территорий определяется на основании решения общественной комиссии администрации города по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – общественная комиссия) в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, утверждаемых постановлением администрации города.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии администрации города по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным распоряжением администрации города.

В состав общественной комиссии включаются представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы.

Адресный перечень общественных территорий и дворовых территорий подлежащих благоустройству, приводится в Перечне основных мероприятий муниципальной программы.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории подлежит обсуждению с заинтересованными лицами в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, который утверждается правовым актом главы города.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий будут выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по благоустройству дворовых территорий на собрании собственников, жителей многоквартирных домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. В рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий собственниками жилья рассматриваются виды работ с соблюдением:
2. требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
3. высоты бордюров по краям пешеходных путей;
4. необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.
5. В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в муниципальную программу общественной территории города общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:
6. соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
7. соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
8. размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;
9. размещение необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

Статья 6.Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы

Эффективность решения поставленных задач путем реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежеквартально и ежегодно посредством мониторинга достижения значений установленных целевых показателей эффективности муниципальной программы.

Методика расчета целевых показателей:

1. количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период;
2. количество обустроенных памятников, монументально-декоративных знаков определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период;
3. количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения, определяется по фактическому числу микрорайонов и территорий города, в которых возведены системы освещения за отчетный период;
4. количество благоустроенных дворовых территорий определяется по фактическому числу дворовых территорий, в которых проведены работы по благоустройству за отчетный период.

Целевые показатели программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя |  | Значение показателя по годам | | | | | |
| Значение  базового показателя  на начало реализации муниципальной  программы | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Целевое значение  показателя  на момент  окончания  действия  муниципальной программы |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1. | Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) в том числе (ед):   1. Сквер по ул.Таежная (II этап) (га); 2. Сквер по ул.Таежная (III этап) (га); 3. Парковая зона (I этап) (га); 4. Парковая зона (II этап) (га); 5. Велосипедная дорожка (пог.м). | 3 | 16 | 20,7 | 21,2 | 17,0 | 950 | 3 |
| 1. 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
|  | Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения (8 микрорайон) (ед.) | 15 | 1 |  |  |  |  | 16 |

Статья 7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в таблице 2.

Приложение к Программе

**Основные мероприятия**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе**

**Покачи на 2018 - 2022 годы»**

| **№ п/п** | **Основные мероприятия  муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)** | **Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы  (тыс. руб.)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **всего** | **в том числе** | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Цель: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Покачиа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство общественных территорий, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | II этап обустройство ул.Таежная, д. 16 Сквер по ул. Таежная г.Покачи  (показатель 1) | Отдел архитектуры и градостроительства/ МУ «УКС», управление жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | III этап обустройство ул.Таежная, д. 16 Сквер по ул. Таежная г.Покачи  (показатель 1) | Отдел архитектуры и градостроительства/ МУ «УКС», управление жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | I этап обустройство Парковая зона, пер.Парковый г.Покачи  (показатель 1) | Отдел архитектуры и градостроительства/ МУ «УКС», управление жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | II этап обустройство Парковая зона, пер.Парковый г.Покачи  (показатель 1) | Отдел архитектуры и градостроительства/ МУ «УКС», управление жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Обустройство велосипедной дорожки, город Покачи, (показатель 1) | Отдел архитектуры и градостроительства/ МУ «УКС», управление жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 | | Всего | 60 080,00 | 10 080,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 60 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| внебюджетные источники | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования | | | | | | | | |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий (показатель 2);  Обеспечение системами освещения 8 микрорайона (показатель 3) | Отдел архитектуры и градостроительства/ МУ «УКС», управление жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 29 500,00 | 7 500,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 5 500,00 | 9 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 29 500,00 | 7 500,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 5 500,00 | 9 500,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе | | Всего | 89 580,00 | 17 580,00 | 18 000,00 | 19 000,00 | 20 500,00 | 14 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 89 500,00 | 17 500,00 | 18 000,00 | 19 000,00 | 20 500,00 | 14 500,00 |
| внебюджетные источники | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |